Demo V1 开发目标文档

项目阶段：技能构筑 → 战斗验证桥接阶段

当前项目已经完成：

技能拼图构筑系统（V0）

包括：

- 技能卡系统

- 模组拖拽

- 模组旋转

- 特殊格

- 技能实时生成

- 角色装备技能卡

因此：

V1 的核心目标

不是继续扩展构筑系统，

而是：

让构筑真正进入战斗。

1. V1 核心目标

V1 只验证：

玩家构筑出的技能

能否真正影响战斗

2. V1 不追求的内容

以下内容暂不进入 V1：

搜打撤

士气

重伤

复杂 AI

地图

奖励系统

技能卡升级

随机词条

联动模组

装备系统

剧情

3. V1 的真正目标

V1 不是做：

完整游戏

而是验证：

“技能构筑”

是否真的会改变：

战斗结果

战斗策略

技能使用方式

4. 当前开发状态（已完成）

当前已完成：

技能构筑系统

包括：

技能卡

模组系统

拖拽放置

旋转

特殊格

库存

默认构筑

职业限制

角色装备技能卡

技能实时生成

能量计算

当前：

generate_skill_for_card

已经可以生成真实技能数据

因此：

下一步不应该继续做拼图，

而应该：

让技能真正“释放”

5. V1 开发总流程

V1 分为：

战斗前确认页

↓

技能释放沙盒

↓

基础战斗场景

6. 第一阶段：战斗前确认页

6.1 目标

验证：

角色装备的技能

能否正确传入战斗

6.2 新场景

建议：

battle_prepare.tscn

6.3 页面功能

需要显示：

角色列表

每名角色：

名称

职业

属性

已装备技能卡

显示：

技能卡名称

技能能量

技能效果摘要

技能最终效果

例如：

精准打击

1 能量

140% 单体伤害

20% 穿透

非法状态警告

例如：

未装备技能卡

技能为空

开始战斗按钮

点击后：

进入战斗场景

6.4 V1 第一阶段验收标准

如果：

角色

技能卡

技能生成结果

都能正确传入战斗。

则：

第一阶段完成

7. 第二阶段：技能释放沙盒（极重要）

这是：

整个 V1 最关键阶段

7.1 目标

验证：

拼图结果

是否真的能变成战斗技能

7.2 新场景

建议：

skill_test_scene.tscn

7.3 初始内容（极简）

不要一开始做完整战斗。

仅做：

1 个玩家角色

1 个敌方木桩

7.4 玩家角色

显示：

HP

护盾

能量

技能按钮

7.5 木桩目标

仅需要：

HP

护盾

不行动。

7.6 技能按钮

点击：

释放角色技能

7.7 技能效果验证

必须真实实现：

伤害

例如：

140% 力量伤害

治疗

例如：

恢复生命

护盾

例如：

增加护盾

穿透

例如：

忽视部分防御

Buff

例如：

速度提升

减伤

7.8 伤害数字

V1 不需要复杂动画。

仅需要：

飘字

例如：

-120

+80

护盾 +100

7.9 第二阶段真正验证的东西

玩家是否会：

“这个技能拼出来真的更强”

如果玩家：

能明显感受到构筑差异

则：

核心成立

8. 第三阶段：基础战斗场景

只有：

技能释放沙盒稳定后

再开始做。

8.1 新场景

建议：

battle_scene.tscn

8.2 初始目标

仅做：

4v4 基础战斗

8.3 必做内容

3x3 战场

角色行动顺序

按：

速度

排序。

普攻

技能释放

读取：

generate_skill_for_card

结果。

HP / 护盾

胜负判断

8.4 AI（极简）

不要复杂。

仅：

攻击最近前排目标

即可。

9. 当前最重要的数据结构

9.1 CharacterRuntimeData

建议新增：

hp

max_hp

shield

energy

equipped_skills

status_effects

9.2 GeneratedSkillData

建议扩展：

damage_percent

heal_percent

shield_percent

pierce

buffs

energy_cost

target_type

9.3 BattleAction

建议新增：

caster

target

skill_data

action_type

10. 当前最重要的开发原则

原则 1

技能必须真正由构筑生成

不要：

写死技能

原则 2

不要急着做复杂战斗

因为：

你真正要验证的是：

构筑是否影响战斗

原则 3

不要增加新系统

当前最危险的事情是：

系统爆炸

11. V1 推荐开发顺序（非常重要）

第一步

战斗前确认页

第二步

1v1 技能释放沙盒

第三步

真实伤害 / 治疗 / 护盾计算

第四步

Buff 系统

第五步

4v4 基础战斗

12. 当前阶段绝对不要做的事情

不要：

复杂敌人

复杂状态

大量技能

随机词条

地图探索

Roguelike

装备系统

否则：

开发复杂度会失控

13. V1 成功标准

V1 成功不是：

战斗内容很多

而是：

玩家会因为：

不同构筑

而改变：

技能使用方式

战斗策略

目标选择

14. V1 最终目标

V1 最终应该达到：

玩家开始思考：

“我应该怎么拼，

才能让这个角色更强？”

只要这一点成立：

整个项目就真正活起来了

(AI生成)